**FIDIC合同条件适用性问题比较研究**

（节选 - 5.3 FIDIC合同条件在我国适用的对策

【作者】 [闵卫国](http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CDFD&sfield=au&skey=%e9%97%b5%e5%8d%ab%e5%9b%bd&code=29029802;)； 【导师】 [余能斌；](http://www.cnki.net/KCMS/detail/search.aspx?dbcode=CDFD&sfield=au&skey=%e4%bd%99%e8%83%bd%e6%96%8c&code=) 武汉大学， 民商法， 2013， 博士

**5.3 FIDIC合同条件在我国适用的对策**

5.3.1 FIDIC合同条件在我国适用的条件

5.3.1.1技术环境要求

从技术层面上来讲，FIDIC合同条件主要适用于工程规模大、技术复杂、建设周期较长的建设工程项目，其适用应具备以下三个前提条件:采用无限制招标选择承包商;合同履行中建立以工程师为核心的管理模式;施工承包合同采用单价合同①。如果这三个前提条件不能全部得到保证，那么FIDIC条件就难得到有效应用。

现阶段，我国国内外方投资项目之所以能够较好地应用FIDIC条件，如小浪底水利工程，主要原因在于其可以刚性地满足上述三个前提条件。而我国自身的建筑工程中，尽管改革开放二十多年来，我国建筑业发生了深刻变化，建筑市场全面推行工程报建制、招标投标制、项目建设监理制、合同监理制等。但是，由于管理体制上还存在不少弊端，因此还不完全具备满足上述三个条件的宏观环境。比如，就承包商的选择而言，我国目前还缺乏公开、公平、公正的招标市场。存在着政府部「」保护本地企业的现象，业主保护关系单位，有意排斥有实力的投标单位而照顾并无竞争实力的关系单位的现象，承包商往往并无完成项目的能力也无投标的资格，而是靠资质挂靠、腐蚀拉拢评委、收买建设单位来获得承包机会，一些招标成了空有形式的走过场式的假招标。从招标开始就脱离了公平竞争的轨道，违背了FIDIC合同条件的原则。一些工程项目的建设单位和主办部门为了自身利益，还经常采取种种借口规避招标。如假借抢险工程、外商投资工程的“帽子”或通过肢解上程以规避招标。最为严重的是为了规避政府监管，在招投标实践中，存在订立阴阳合同现象②;就管理模式而言，我国现阶段的监理工程师只能是在业主授权下工作，处于被动的地位，加上一些业主认为监理工程师权力太大，担心大权旁落而不放权，监理工程师的工作难免处处受到牵制，无法切实履行其法定监理职责。加之，我国的监理行业存在监理人员素质偏低的问题，所谓的监理工程师大多也无能力客观公正地履行其监理职责。因此，在脱胎于FIDIC合同机制的我国建设监理制度下，我国的监理(咨询)工程师难以发挥FIDIC条件下的“工程师”作用;就合同性质而言，虽然采取的是单价合同，但我国当一前的招标文件则要求根据国家定额、费率进行报价，而定额、费率仅反映全社会该行业平均的劳动生产率，并不能准确反映单个企业的真正竞争力、中标的承包商未必具备相应的实力，造成了执行合同的困难①。因此，正是由于技术环境上的欠缺导致了我国国内的工程项目在采用FIDIC合同条款时却往往不能收到预期的效果。

①何佰洲、顾永才:((FIDIC合同条件与我国合同环境的适应性研究》，中国建筑工业}I}版社2009年版，第9页

②工秀燕:“制约FIDIC合同条款在中国推广的原因及对策探析”，载《中国工程咨一询》2005年第10期。

5.3.1.2社会环境要求

追溯FIDIC合同条件产生的社会环境，我们可以很明确地发现，FIDIC合同条

件是发达市场经济条件下的产物，是真正法治的结果，适合于平等自愿、诚实信用、公平竞争的合同环境。

而现阶段，相对于FIDIC合同条件对于社会环境要求，客观地讲我国的社会环境在保证FIDIC条件的顺利实施上还有所欠缺，仍有待进一步提高。

具体而言，其一，尽管我国目前实行的社会主义市场经济，但仍处于社会主义的初级阶段，正处于计划经济向市场经济过渡的转型时期，长期的计划经济体制还没有完全地改变，而新的社会机制也未完全建立。

其二，尽管我国已制定了许多建筑法律、法规，但与市场经济的客观要求仍相距甚远。如高层次的建筑法规数量太少，而规章以下的低层次的规范性文件数量庞杂，其内容随意性强，彼此之间多有矛盾之处。法律和行政法规无论在质量上还是在数量上，都不能满足建筑业进一步发展的需要;现行建设管理体制有不符合国际惯例的地方，从而直接阻碍了建筑法规体系与国际接轨。比如建设行政管理体制存在多头管理、条块严重分割的问题，给《建筑法》带来的影响就是适用范围狭窄，不符合国际惯例。再如市场准入方面的审批制度(或变相的审批制度，如不规范的核准制)严重违反了GATS的市场准入、禁止数量限制、国民待遇、最惠国待遇和透明度规则，与这些制度配套的法规也就无法与国际接轨;我国目前对技术标准实行的是强制性标准和推荐性标准相结合的管理体系。强制性标准太多、太滥，无法真正得到落实;强制性标准夹杂着大量的、不需强制执行的内容;不少标准违反WTO的规定，没有采用国际标准;推荐性标准不能满足建设的需要②。

其三，建设工程的管理是一种知识密集型的管理，综合了管理、经济、法律及工程专业技术等多门专业学科，因此这就对管理人员的素质提出了很高的要求，要求管理人员具有高水平的专业知识，丰富的实践经验和良好的管理和协调能力。而长期以来，受计划经济的影响，我国监理人员虽然技术上训练有素，但重技术、轻商务的传统根深蒂固，对市场经济条件下工程管理规律不适应，缺乏经济、法律、合同方面的系统知识，以及语言交流上的障碍，严重制约工程技术人员在工程管理中的作用。

其四，无法可依、有法不依、违法不究、执法不严的现象较普遍。无专业的建设工程经济法庭和司法队伍，建设合同各方的权利均得不到法律完全保障。其五，业主行为不规范。当前的建筑市场是买方市场，时常有建设单位强迫承包商、材料供应商、监理公司签订不平等条约的现象，这种权利与义务不对等，势必造成承包商、材料供应商偷工减料、投机取巧的行为，造成监理工程师无法公平、公正地工作。长期的计划经济使业主的合同意识差，法制观念差，随意性大;业主常常对监理工作横加干涉，并插手监理人员职责范围内的具体工作，不授予应该授予的权力，科学管理项目的意识差，给监理人员执行合同带来很大的困难。

①陈健:"FIDIC土木工程合同条件在我国应用存在的问题和对策”，载《经济师》2003年第12期。

②陈东佐、郎勇:“我国建筑法规与国际惯例接轨的探讨”，载《太原大学学报》2003年第4期。

**5.3.2 FIDIC合同条件在我国适用的对策**

首先，要建立和完善我国国内的各项法律法规制度，为FIDIC合同条件的适用

提供一个完善的法律制度环境。

具体而言，其一，及时修订与完善相关法律法规。近年来我国建筑立法取得了重大成就，先后出台了《建筑法》、《合同法》、《招投标法》等有关法律法规，初步确立了比较完整的建筑法律体系，有效地规范了建筑市场运作程序，极大地推动我国建筑业的市场化进程。但由于建筑市场发展日新月异，这些法律法规在某些方面仍然跟不上市场发展的新形势。我们应根据加入WTO后我国建筑市场面临的新情况、新问题、新要求，参照FIDIC合同条件，结合中国实情及时修订和完善相关法律、法规，建立和健全建筑业法规体系，为我国建筑市场与国际接轨创造良好的法律环境。

其二，要加快新的法律法规制度的建设。由于建筑行业市场化步伐加快，以及行业本身的管理、技术、企业经营方式等出现了许多新的变化，适时出台针对性较强的专门法规也已经成为规范市场的重要命题了。

其三，要加快建筑业法律法规配套制度的建设。从目前已经出台的几部与建筑业直接相关的国家法律来看，很多规定都存在“原则”有余，而针对性、操作性不强的问题。因此，由立法机关或司法机关出台立法解释和司法解释也已经迫在眉睫了。比如《建筑法》以及仍需进一步做出更加完整解释的《合同法》第286条等等。

其四，根据加入WTO后我国建筑市场面临的新情况、新问题、新要求，结合以前实践中的经验教训，培养懂工程管理、经济、技术的司法人员，建立严格的执法监督体系。

其次，深化建筑行业管理体制改革，建立符合FIDIC合同条件要求的程序公开、公平竞争、合同双方平等的工程管理体系，为FIDIC合同条件的适用提供一个完善的建筑业市场发展环境。

具体而言，其一，建立国内外建筑企业市场准入制度，打破我国现行体制下条块分割的利益格局，实现实质性的政企分开，减少行政干预，从而抑制地方和部门保护主义，使建筑活动按市场经济规律公开、公正地进行。

其二，完善我国建筑业施工监理制度，加强监理队伍的建设，形成一个独立而且稳定的监理职业体系，培养高素质、高水平的监理人员。当前要重点培养既掌握和熟悉国家政策、法规和国际惯例，又精通一定领域专业技术知识的复合型人才;采取措施，保证监理工程师的地位和权利。

其三，健全我国项目法人制度，明确规定各级政府在建筑工程承包中的法律地位，从而杜绝行政权力的干预。

其四，转换政府建设行政主管部门的职责，使他们依法管理为主，政策引导、市场调节、行业纪律、专业组织管理为辅，政府充分依靠专业人士实现对建筑产品生产过程的直接管理，重视发挥专业人士组织及行业协会在行业纪律和建筑市场管理中的作用。

再次，结合FIDIC合同条件保险条款制定出适合我国国情的保险模式。工程保险是建筑项目完成的核心环节，也是FIDIC合同条件中的重要组成部分。在建筑业国际惯例关于保险的相关规定中主流做法是业主安排工程建筑项目保险的保险模式，而这一模式对于正处于建筑业上升一期的中国来说无疑也是一种较为理想的发展模式。从投保人的角度看工程保险是投保人基于风险管理所做的一种财务安排，若发生风险事故最大程度减少损失;而从管理者的角度看，它又是规范、约束建筑市场各方主体行为，保证工程质量、安全生产和合同履行的一种经济手段。因此，完善我国的工程保险制度、制定适合我国建筑行业发展的保险模式是我国建筑业谋求国际发展、提升竞争力的关键环节。

最后，进一步完善我国已有的建设工程的示范文本，以便与FIDIC合同条件接轨。

【摘要】 FIDIC合同条件,是是国际咨询工程师联合会在总结了世界各大工程的建设经验后,在英国ACE范本基础上,于20世纪初开始编制的一套国际工程合同示范文本。其红皮书第一版(即《土木工程施工合同条件[国际]》)于1957年8月问世,其后于1969、1977、1983年对其进行了修订,出版了红皮书第二、三、四版。1999年国际咨询工程师联合会正式出版了一套全新的合同条件,与当时仍在使用的其他合同范本并存。新本系列合同包括以下四本：《施工合同》。它适用于业主负责设计的房建与其他类型工程的合同条件。包括通用条件与专用条件编制指南、投标书文本、合同协议书以及争端裁决协议书。俗称“1999年红皮书”；《生产设备及设计—建造合同》。它适用于承包商负责设计的机电设备、建筑与其他类型工程的合同条件。包括通用条件与专用条件编制指南、投标书文本、合同协议书以及争端裁决协议书。俗称“1999年黄皮书”；((EPC与交钥匙合同》。即EPC交钥匙项目合同条件。包括通用条件与专用条件编制指南、投标书文本、合同协议书以及争端裁决协议书。俗称“1999年银皮书”；《简明合同文本》。包括通用条件与专用条件编制指南、投标书文本、合同协议书以及争端裁决协议书。俗称“1999年绿皮书”。2007年9月FIDIC出版了《设计—建造—运营(DBO)合同》(金皮书)测试版,将整个DB加运营服务部分放入一个单一的合同。金皮书第一版在2008年正式出版。FIDIC合同条件一经问世,由于其在国际工程承包领域中所享有的权威地位及其所具有的科学性、公正性和严谨性,FIDIC合同得到国际上的广泛认可和使用。世界银行、亚洲开发银行和外国政府贷款的项目,都要求采用它进行项目管理。国际工程承包项目中的承包商、国际金融组织和项目业主也视其为规范性文件而广泛使用,被称为国际工程承包业的“圣经”。中国工程咨询协会于1996年代表中国参加了FIDIC,成为FIDIC的正式会员。我国国内的一些大型建设工程开始使用FIDIC合同文本,我国建筑商在国外承包的工程项目也被要求使用FIDIC合同文本。

本文第一部分：在分析FIDIC合同条件产生与发展背景与原因的基础上,探讨了FIDIC合同条件的性质,认为FIDIC合同条件既非国际惯例,亦非文本合同,而是世界上广泛使用的一种标准合同文本；FIDIC合同条件主要具有以下特征：从其类型上来看,FIDIC合同条件是总承包合同条件；从其内容上来看,工程师在FIDIC合同条件中具有特殊而重要的地位；从其所采取的一些概念与术语上来看,FIDIC合同条件具有英美法的特色；从其编制结构来看,FIDIC合同条件由通用条件与专用条件两个部分组成。这为后面探讨FIDIC合同条件在主要法域包括我国的适用性问题打下理论基础。

本文第二部分：探讨FIDIC合同条件在英美法系的适用性问题。FIDIC合同条件源于英国的ACE文本,具有英美法的特色,因而其在英美法系的适用本应无任何障碍。然由于变化与发展后的FIDIC合同条件是各方妥协的产物,加之以英国与美国为代表的英美法系国家基于各自的需要、具体的国情与理念,又编制于其各自的合同文本。如英国的NEC文本和美国的AIA文本与FIDIC合同条件就存在诸多差别。本部分主要在分析FIDIC合同条件与英、美各自编制的有关文本差异的基础上探讨FIDIC合同条件在英美法系的适用性问题。

本文第三部分：探讨FIDIC合同条件在大陆法系的适用性问题。大陆法系民法典中并无建设工程合同的规定,而是将其有关内容纳入承揽合同之中。由于FIDIC合同条件在概念与术语上具有英美法的特色,从而使FIDIC合同条件在大陆法系的适用首先遇到到了概念与制度上的困惑,如在大陆法系的许多国家不知“工程师”或“咨询工程师”为何物,更对FIDIC合同条件中所规定的“工程师”或“咨询工程师”的法律地位百思不得其解；由于大陆法系民法典中关于承揽合同规定的理念与FIDIC合同条件的理念并不完全相同,致使FIDIC合同条件中的一些规定与大陆法系民法典中的一些强制性规定相抵触,如FIDIC合同条件银皮书关于风险负担的规定,这就使FIDIC合同条件在大陆法系的适用又遇到了法律障碍。此外,以德、日为代表的大陆法系国家,为了适用建筑业发展的需要,也为了弥补其民法典规定的不足,制定了一些有关示范文本或类似于示范文本的文件,如德国有《建筑工程发包规则》(VOB/B),日本有“建设工程合同的通用条件”、“公共建设工程合同的标准文本和通用条件”、‘’ENAA制程工厂建造国际合同示范文本”和"ENAA电厂建造国际合同示范文本(ENAA电厂文本)”等。本部分以法、德、日本和瑞士为例,在比较分析FIDIC合同条件与这些国家民法典的有关规定及有关示范文本差异的基础上,探讨FIDIC合同条件在大陆法系的适用性问题。

本文第四部分：以沙特阿拉伯为例探讨FIDIC合同条件在伊斯兰法系的适用性问题。对于沙特的雇主来说,无论是私人部门,还是公共部门,确定的价格和工期都非常关键,因为它有助于工程融资,而FIDIC合同条件中的银皮书是一种总价合同条件,其最终价格和工期更为确定,因而FIDIC合同条件中的银皮书在沙特阿拉伯得到了广泛应用；然属于伊斯兰法系的沙特阿拉伯,其建筑立法有自身的特色,如其有两个基本的法律渊源：沙里亚(shari’ah,伊斯兰法)和国王指令。伊斯兰法中的若干规则与建设工程合同相关。尽管古兰经不是一个综合法典,但它的确包含了要求其信徒在商业文易中重合约、守信誉的若干教义。“睿巴”(Riba)、“咖喇”(Gharar)、“诚信”(Good faith)以及“过程正当”(Due process)四项原则对工程合同来说十分重要；此外,我国建筑企业也在中东地区承揽了一些大型建筑工程。有鉴于此,本文在该部分着重探讨了FIDIC合同条件银皮书在沙特阿拉伯的适用性问题。

本文第五部分：探讨FIDIC合同条件在我国的适用性问题。随着我国改革开放政策的不断深入,FIDIC合同条件在我国的一些大型建设工程项目中已得到应用,建设部、水利部、铁道路等部委也参照FIDIC合同条件起草了一些建设工程合同的示范文本。然这些文本在实践中遇到了一系列问题。有鉴于此,本文在该部分不仅探讨了FIDIC合同条件与建设部起草的《建设工程施工合同示范文本》(GF—1999—0201)的区别,分析了其在实践中遇到的问题,而且在研讨FIDIC合同条件与我国现行建筑法律制度的矛盾与冲突的基础上,探究了FIDIC合同条件在我国的适用性问题。

【关键词】 [FIDIC合同条件](http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CDFD&sfield=kw&skey=FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6)； [适用](http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CDFD&sfield=kw&skey=%e9%80%82%e7%94%a8)；

**FIDIC合同条件适用性问题比较研究**

|  |  |
| --- | --- |
| [中文摘要](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=BhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY9E0Kh50LClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplWK9UV&catalog=%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%91%98%e8%a6%81_9-12) | 9-12 |
| [Abstract](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gRvF3QlhFZ1VUR4UXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=Abstract_12-15) | 12-15 |
| [导论](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gbRRFU4NjSLFVN4UXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=%e5%af%bc%e8%ae%ba_16-20) | 16-20 |
| [1 FIDIC合同条件的演进、特点与性质](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QTsRGNjdVRotieFVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%bc%94%e8%bf%9b%e3%80%81%e7%89%b9%e7%82%b9%e4%b8%8e%e6%80%a7%e8%b4%a8_20-44) | 20-44 |
| [1.1 FIDIC合同条件的演进](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gQYVHO0JXRotieFVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%bc%94%e8%bf%9b_20-34) | 20-34 |
| [1.1.1 FIDIC合同条件产生的背景](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wRwg3KQNXRotieFVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.1.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%ba%a7%e7%94%9f%e7%9a%84%e8%83%8c%e6%99%af_20-22) | 20-22 |
| [1.1.2 FIDIC合同条件发展](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QYa1UWSdTNJFleFVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.1.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%8f%91%e5%b1%95_22-34) | 22-34 |
| [1.2 FIDIC合同条件的特点](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==ATs5WdqZjNqhWbXVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e7%9a%84%e7%89%b9%e7%82%b9_34-41) | 34-41 |
| [1.2.1 FIDIC合同条件在内容上的特点：工程师具有特殊而重要的地位](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==AZhdWa6J1KqhWbXVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.2.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e5%86%85%e5%ae%b9%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%89%b9%e7%82%b9%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%b8%88%e5%85%b7%e6%9c%89%e7%89%b9%e6%ae%8a%e8%80%8c%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%9c%b0%e4%bd%8d_34-38) | 34-38 |
| [1.2.2 FIDIC合同条件在语言上的特点：具有英美法的特色](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QdLBHZJJFRzUFVYVXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.2.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%89%b9%e7%82%b9%ef%bc%9a%e5%85%b7%e6%9c%89%e8%8b%b1%e7%be%8e%e6%b3%95%e7%9a%84%e7%89%b9%e8%89%b2_38-40) | 38-40 |
| [1.2.3 FIDIC合同条件在结构上的特点：由两个部分组成](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wTXN0SmdjcLhXVo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.2.3FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%89%b9%e7%82%b9%ef%bc%9a%e7%94%b1%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e9%83%a8%e5%88%86%e7%bb%84%e6%88%90_40-41) | 40-41 |
| [1.3 FIDIC合同条件的性质](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gWqNEblVTMZhWVo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.3FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%80%a7%e8%b4%a8_41-44) | 41-44 |
| [1.3.1 理论上的争论](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wMytWVkVTMZhWVo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.3.1%e7%90%86%e8%ae%ba%e4%b8%8a%e7%9a%84%e4%ba%89%e8%ae%ba_41-43) | 41-43 |
| [1.3.2 本文认识](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QOuBFUOV1Q2gkVo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=1.3.2%e6%9c%ac%e6%96%87%e8%ae%a4%e8%af%86_43-44) | 43-44 |
| [2 FIDIC合同条件在英美法系的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gS3clUvAjZrsiWo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e8%8b%b1%e7%be%8e%e6%b3%95%e7%b3%bb%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_44-99) | 44-99 |
| [2.1 FIDIC合同条件在英国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==Qe0MDZq5UZrsiWo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_44-70) | 44-70 |
| [2.1.1 FIDIC合同条件与英国建设工程标准合同](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gVypXcmpUZrsiWo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.1.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%b8%8e%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%a0%87%e5%87%86%e5%90%88%e5%90%8c_44-48) | 44-48 |
| [2.1.2 FIDIC合同条件与英国法](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wah5ma4BXbF92Yo9WTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.1.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%b8%8e%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e6%b3%95_48-52) | 48-52 |
| [2.1.3 FIDIC合同条件主要条款在英国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wQstES6FDR1MDOyBXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.1.3FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%9d%a1%e6%ac%be%e5%9c%a8%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_52-70) | 52-70 |
| [2.2 FIDIC合同条件在美国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gbKdkW6RVMPplVTRXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_70-99) | 70-99 |
| [2.2.1 一般规定(定义和基本原则)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==AVXdlNWdkeNhnVTRXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.1%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%a7%84%e5%ae%9a(%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%92%8c%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%8e%9f%e5%88%99)_71-74) | 71-74 |
| [2.2.2 各方关系](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==AaUdUURhza4YzbURXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.2%e5%90%84%e6%96%b9%e5%85%b3%e7%b3%bb_74-77) | 74-77 |
| [2.2.3 工程变更](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QbndUUBhzcWR1bURXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.3%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%8f%98%e6%9b%b4_77-80) | 77-80 |
| [2.2.4 异常现场条件(Differing site conditions)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==AbmpnZhdXQaJla5kTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.4%e5%bc%82%e5%b8%b8%e7%8e%b0%e5%9c%ba%e6%9d%a1%e4%bb%b6(Differingsiteconditions)_80-82) | 80-82 |
| [2.2.5 不可抗力](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QOut2ch5UbrNja5kTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.5%e4%b8%8d%e5%8f%af%e6%8a%97%e5%8a%9b_82-83) | 82-83 |
| [2.2.6 工程延误](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==ARRhDWPtkZ4EXa5kTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.6%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%bb%b6%e8%af%af_83-87) | 83-87 |
| [2.2.7 业主终止和暂停的权利](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wRF5keCF1T1ZGZ5kTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.7%e4%b8%9a%e4%b8%bb%e7%bb%88%e6%ad%a2%e5%92%8c%e6%9a%82%e5%81%9c%e7%9a%84%e6%9d%83%e5%88%a9_87-92) | 87-92 |
| [2.2.8 承包商的终止权和暂停权](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gURFUcLZ3SXZGcClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.8%e6%89%bf%e5%8c%85%e5%95%86%e7%9a%84%e7%bb%88%e6%ad%a2%e6%9d%83%e5%92%8c%e6%9a%82%e5%81%9c%e6%9d%83_92-94) | 92-94 |
| [2.2.9 纠纷解决](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==wKwlGM4YlRaJFMClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.9%e7%ba%a0%e7%ba%b7%e8%a7%a3%e5%86%b3_94-95) | 94-95 |
| [2.2.10 修复缺陷工程](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QNXBnWidDSpxEMClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.10%e4%bf%ae%e5%a4%8d%e7%bc%ba%e9%99%b7%e5%b7%a5%e7%a8%8b_95-97) | 95-97 |
| [2.2.11 承包商对业主的保障责任](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==QZ0M3QWJlYFhHMClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=2.2.11%e6%89%bf%e5%8c%85%e5%95%86%e5%af%b9%e4%b8%9a%e4%b8%bb%e7%9a%84%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e8%b4%a3%e4%bb%bb_97-99) | 97-99 |
| [3 FIDIC合同条件在大陆法系的适用——以法国、德国、瑞士、日本为例](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gYWF1NkpUSHVVaClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=3FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e5%a4%a7%e9%99%86%e6%b3%95%e7%b3%bb%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8%e2%80%94%e2%80%94%e4%bb%a5%e6%b3%95%e5%9b%bd%e3%80%81%e5%be%b7%e5%9b%bd%e3%80%81%e7%91%9e%e5%a3%ab%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b8%ba%e4%be%8b_99-169) | 99-169 |
| [3.1 FIDIC合同条件在法国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gTyMmQlpUSHVVaClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=3.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e6%b3%95%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_99-104) | 99-104 |
| [3.1.1 法国法的两个基本特征](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==AMzQmQlpUSHVVaClTTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=3.1.1%e6%b3%95%e5%9b%bd%e6%b3%95%e7%9a%84%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%89%b9%e5%be%81_99-100) | 99-100 |
| [3.1.2 法国建筑合同法中的FIDIC语境](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=K9UVBhnMyoEanN2N3A3NJNlV2sWVD9GUBRXWr5Udop0cwJlRoxUQEdFTQVmY==gdrw2aPdFNzgjR4UXTWllTypXcSJ0Tzd1SnZEM3VURidGcIRVcEhTMLplW&catalog=3.1.2%e6%b3%95%e5%9b%bd%e5%bb%ba%e7%ad%91%e5%90%88%e5%90%8c%e6%b3%95%e4%b8%ad%e7%9a%84FIDIC%e8%af%ad%e5%a2%83_100-101) | 100-101 |
| [3.1.3 主要行政法理论支持承包商及其对FIDIC合同条件的影响](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QUWpXOEFHbVR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.1.3%e4%b8%bb%e8%a6%81%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%b3%95%e7%90%86%e8%ae%ba%e6%94%af%e6%8c%81%e6%89%bf%e5%8c%85%e5%95%86%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%af%b9FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e7%9a%84%e5%bd%b1%e5%93%8d_101-102) | 101-102 |
| [3.1.4 在FIDIC合同条件执行方面竞争性招标的影响](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9s2bYR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=3.1.4%e5%9c%a8FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e6%89%a7%e8%a1%8c%e6%96%b9%e9%9d%a2%e7%ab%9e%e4%ba%89%e6%80%a7%e6%8b%9b%e6%a0%87%e7%9a%84%e5%bd%b1%e5%93%8d_102) | 102 |
| [3.1.5 解决争端和FIDIC](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9s2bYR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=3.1.5%e8%a7%a3%e5%86%b3%e4%ba%89%e7%ab%af%e5%92%8cFIDIC_102) | 102 |
| [3.1.6 终止](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9s2bYR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=3.1.6%e7%bb%88%e6%ad%a2_102) | 102 |
| [3.1.7 十年责任](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==wcYhzb3ZTMVR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.1.7%e5%8d%81%e5%b9%b4%e8%b4%a3%e4%bb%bb_102-103) | 102-103 |
| [3.1.8 索赔时效](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9MWdXR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=3.1.8%e7%b4%a2%e8%b5%94%e6%97%b6%e6%95%88_103) | 103 |
| [3.1.9 不可抗力](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QaBl0YOJnUXR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.1.9%e4%b8%8d%e5%8f%af%e6%8a%97%e5%8a%9b_103-104) | 103-104 |
| [3.2 FIDIC合同条件在德国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QUiJHWyM0NXR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e5%be%b7%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_104-125) | 104-125 |
| [3.2.1 德国建筑合同法律制度](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==gY2UWUpV0URR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.2.1%e5%be%b7%e5%9b%bd%e5%bb%ba%e7%ad%91%e5%90%88%e5%90%8c%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6_105-107) | 105-107 |
| [3.2.2 FIDIC若干重要条款在德国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QeBdHa5AFNUR3Yp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.2.2FIDIC%e8%8b%a5%e5%b9%b2%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%9d%a1%e6%ac%be%e5%9c%a8%e5%be%b7%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_107-125) | 107-125 |
| [3.3 FIDIC合同条件在日本的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==wSvQWNnZ3TzEGZp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.3FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_125-155) | 125-155 |
| [3.3.1 日本建设工程合同的法律渊源](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==AO2MWNnZ3TzEGZp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.3.1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%88%e5%90%8c%e7%9a%84%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%b8%8a%e6%ba%90_125-126) | 125-126 |
| [3.3.2 日本建设工程合同](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QUQBHWTJVSyEGZp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.3.2%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%88%e5%90%8c_126-131) | 126-131 |
| [3.3.3 FIDIC主要条款的适用问题](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==AVsRESNxEN3kEZp1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.3.3FIDIC%e4%b8%bb%e8%a6%81%e6%9d%a1%e6%ac%be%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8%e9%97%ae%e9%a2%98_131-155) | 131-155 |
| [3.4 FIDIC合同条件在瑞士的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==gaBV1dCdkYPFlap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.4FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e7%91%9e%e5%a3%ab%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_155-168) | 155-168 |
| [3.4.1 瑞士建筑法](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==wRwwGZhdndQFlap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.4.1%e7%91%9e%e5%a3%ab%e5%bb%ba%e7%ad%91%e6%b3%95_156-159) | 156-159 |
| [3.4.2 FIDIC合同条件与瑞士法律的抵触](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==ARiVkSF9ydRFlap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.4.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%b8%8e%e7%91%9e%e5%a3%ab%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9a%84%e6%8a%b5%e8%a7%a6_159-168) | 159-168 |
| [3.5 关于银皮书的评论](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==gWvwUU29UYldmap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=3.5%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%9a%84%e8%af%84%e8%ae%ba_168-169) | 168-169 |
| [4 FIDIC合同条件在伊斯兰法系的适用——以沙特阿拉伯为例](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==AW5R1RB9UVadmap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e4%bc%8a%e6%96%af%e5%85%b0%e6%b3%95%e7%b3%bb%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8%e2%80%94%e2%80%94%e4%bb%a5%e6%b2%99%e7%89%b9%e9%98%bf%e6%8b%89%e4%bc%af%e4%b8%ba%e4%be%8b_169-182) | 169-182 |
| [4.1 沙特阿拉伯工程法律制度](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==gVFFlZ3l2QVhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.1%e6%b2%99%e7%89%b9%e9%98%bf%e6%8b%89%e4%bc%af%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6_170-173) | 170-173 |
| [4.1.1 沙里亚(shari'ah)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9c3bhhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.1.1%e6%b2%99%e9%87%8c%e4%ba%9a(shari) | 171 |
| [4.1.2 Rida(不当得利)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==wSzVHV1N2Vihnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.1.2Rida(%e4%b8%8d%e5%bd%93%e5%be%97%e5%88%a9)_171-172) | 171-172 |
| [4.1.3 Ghahrar(不确定,风险和投机)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==wYm5WaL10dXhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.1.3Ghahrar(%e4%b8%8d%e7%a1%ae%e5%ae%9a%2c%e9%a3%8e%e9%99%a9%e5%92%8c%e6%8a%95%e6%9c%ba)_172-173) | 172-173 |
| [4.1.4 国王指令](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9cWQYhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.1.4%e5%9b%bd%e7%8e%8b%e6%8c%87%e4%bb%a4_173) | 173 |
| [4.1.5 沙特阿拉伯的合同法](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9cWQYhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.1.5%e6%b2%99%e7%89%b9%e9%98%bf%e6%8b%89%e4%bc%af%e7%9a%84%e5%90%88%e5%90%8c%e6%b3%95_173) | 173 |
| [4.2 银皮书在沙特阿拉伯的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==ATShkQOtSRYhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e5%9c%a8%e6%b2%99%e7%89%b9%e9%98%bf%e6%8b%89%e4%bc%af%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_173-182) | 173-182 |
| [4.2.1 一般规定(银皮书第1款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QavhkQOtSRYhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2.1%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%a7%84%e5%ae%9a(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac1%e6%ac%be)_173-174) | 173-174 |
| [4.2.2 雇主(银皮书第2款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==QdzcXR6B1SRhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2.2%e9%9b%87%e4%b8%bb(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac2%e6%ac%be)_174-175) | 174-175 |
| [4.2.3 承包商(银皮书第4款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9gzRShnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.2.3%e6%89%bf%e5%8c%85%e5%95%86(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac4%e6%ac%be)_175) | 175 |
| [4.2.4 设计(银皮书第5款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==wcopHaDhDcShnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2.4%e8%ae%be%e8%ae%a1(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac5%e6%ac%be)_175-176) | 175-176 |
| [4.2.5 员工(银皮书第6款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9UkQThnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.2.5%e5%91%98%e5%b7%a5(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac6%e6%ac%be)_176) | 176 |
| [4.2.6 生产设备、材料和工艺(银皮书第7款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==gUqdWTUx2dThnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2.6%e7%94%9f%e4%ba%a7%e8%ae%be%e5%a4%87%e3%80%81%e6%9d%90%e6%96%99%e5%92%8c%e5%b7%a5%e8%89%ba(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac7%e6%ac%be)_176-177) | 176-177 |
| [4.2.7 开工、延误和暂停(银皮书第8款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==ARQxESxoFSUhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2.7%e5%bc%80%e5%b7%a5%e3%80%81%e5%bb%b6%e8%af%af%e5%92%8c%e6%9a%82%e5%81%9c(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac8%e6%ac%be)_177-178) | 177-178 |
| [4.2.8 缺陷责任(银皮书第11款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9klWQhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.2.8%e7%bc%ba%e9%99%b7%e8%b4%a3%e4%bb%bb(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac11%e6%ac%be)_178) | 178 |
| [4.2.9 变更与调整(银皮书第13款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=t9GRCdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ==gZOhme4kjMQhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmU&catalog=4.2.9%e5%8f%98%e6%9b%b4%e4%b8%8e%e8%b0%83%e6%95%b4(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac13%e6%ac%be)_178-179) | 178-179 |
| [4.2.10 承包商违约(银皮书第15款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=CdlMQ5WMMdjUZBTOwU1ULFDWrwkcTdTczRUYqhkZ2RnV1YmWXB3UuNnQ9MXUNhnap1kS0RlZP5kc1REMDRVcJJTWBJHTDJWRGF1Ksh2cNRmUt9GR&catalog=4.2.10%e6%89%bf%e5%8c%85%e5%95%86%e8%bf%9d%e7%ba%a6(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac15%e6%ac%be)_179) | 179 |
| [4.2.11 雇主过错(银皮书第16款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=D90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW9QjUtZjZxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjMNZEd&catalog=4.2.11%e9%9b%87%e4%b8%bb%e8%bf%87%e9%94%99(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac16%e6%ac%be)_179) | 179 |
| [4.2.12 风险与责任(银皮书第17款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==Adk9mVyNmcqZjZxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=4.2.12%e9%a3%8e%e9%99%a9%e4%b8%8e%e8%b4%a3%e4%bb%bb(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac17%e6%ac%be)_179-180) | 179-180 |
| [4.2.13 保险(银皮书第18款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=D90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW9M3a31EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjMNZEd&catalog=4.2.13%e4%bf%9d%e9%99%a9(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac18%e6%ac%be)_180) | 180 |
| [4.2.14 索赔、争端和仲裁(银皮书第20款)](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==QUCR3R4oVO41EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=4.2.14%e7%b4%a2%e8%b5%94%e3%80%81%e4%ba%89%e7%ab%af%e5%92%8c%e4%bb%b2%e8%a3%81(%e9%93%b6%e7%9a%ae%e4%b9%a6%e7%ac%ac20%e6%ac%be)_180-182) | 180-182 |
| [5 FIDIC合同条件在我国的适用](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==gN2JDR1lXR51EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e6%88%91%e5%9b%bd%e7%9a%84%e9%80%82%e7%94%a8_182-206) | 182-206 |
| [5.1 FIDIC合同条件与我国的工程合同范本](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==wNvonQ1lXR51EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%b8%8e%e6%88%91%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%88%e5%90%8c%e8%8c%83%e6%9c%ac_182-191) | 182-191 |
| [5.1.1 FIDIC合同条件与《建设工程施工合同(示范文本)》的共同点](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==AMzpnQ1lXR51EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.1.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e4%b8%8e%e3%80%8a%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%90%88%e5%90%8c(%e7%a4%ba%e8%8c%83%e6%96%87%e6%9c%ac)%e3%80%8b%e7%9a%84%e5%85%b1%e5%90%8c%e7%82%b9_182-183) | 182-183 |
| [5.1.2 FIDIC《施工合同条件》与建设部《建设工程施工合同(示范文本)》的不同点](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==wdjdGeyVFU61EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.1.2FIDIC%e3%80%8a%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%80%8b%e4%b8%8e%e5%bb%ba%e8%ae%be%e9%83%a8%e3%80%8a%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%90%88%e5%90%8c(%e7%a4%ba%e8%8c%83%e6%96%87%e6%9c%ac)%e3%80%8b%e7%9a%84%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%82%b9_183-187) | 183-187 |
| [5.1.3 《建设工程施工合同(示范文本)》在适用中出现的问题](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==QZytSb00UO10EcxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.1.3%e3%80%8a%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%90%88%e5%90%8c(%e7%a4%ba%e8%8c%83%e6%96%87%e6%9c%ac)%e3%80%8b%e5%9c%a8%e9%80%82%e7%94%a8%e4%b8%ad%e5%87%ba%e7%8e%b0%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98_187-191) | 187-191 |
| [5.2 我国建筑法律制度与FIDIC合同条件](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==QRGhjTvQlY6l0bxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.2%e6%88%91%e5%9b%bd%e5%bb%ba%e7%ad%91%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6%e4%b8%8eFIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6_191-202) | 191-202 |
| [5.2.1 我国建筑法律制度的现状](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=D90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW9MnZ6l0bxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjMNZEd&catalog=5.2.1%e6%88%91%e5%9b%bd%e5%bb%ba%e7%ad%91%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6_191) | 191 |
| [5.2.2 我国建筑法律制度与FIDIC合同条件](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==QRGhjTvQlY6l0bxEzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.2.2%e6%88%91%e5%9b%bd%e5%bb%ba%e7%ad%91%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6%e4%b8%8eFIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6_191-202) | 191-202 |
| [5.3 FIDIC合同条件在我国适用的对策](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==geUZlU1hDaDd2SCFzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.3FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e6%88%91%e5%9b%bd%e9%80%82%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%af%b9%e7%ad%96_202-206) | 202-206 |
| [5.3.1 FIDIC合同条件在我国适用的条件](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==QMUZlU1hDaDd2SCFzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.3.1FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e6%88%91%e5%9b%bd%e9%80%82%e7%94%a8%e7%9a%84%e6%9d%a1%e4%bb%b6_202-204) | 202-204 |
| [5.3.2 FIDIC合同条件在我国适用的对策](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==wbYZ3Rrk2dMd2SCFzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=5.3.2FIDIC%e5%90%88%e5%90%8c%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%9c%a8%e6%88%91%e5%9b%bd%e9%80%82%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%af%b9%e7%ad%96_204-206) | 204-206 |
| [参考文献](http://www.cnki.net/KCMS/docdown/pubdownload.aspx?dk=U_WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyU1k0YTVZLzBMQnBFS1lWUzlMRzQ1ZG1Dcz0_9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw_F_1013210100.nh_P_D_catalog&filerange=NZEdD90Lw4Ec1tyLl9WYXVDZyUHZOVkbjlGOqRTboR0Kpd0Uw4GSH9mV1BlW==Qcw5WM2ZGcHd2SCFzS0EGdHZEN2EDeopWe4MVW2InYihTax9mQlZHStFjM&catalog=%e5%8f%82%e8%80%83%e6%96%87%e7%8c%ae_206-212) | 206-212 |